## Slide 1: ShareBox 社區共享工具平台
讓鄰居的閒置工具動起來
專案簡報 2026 年 1 月

## Slide 2: 我們要解決的問題
家用工具買了卻很少用 —— 一年常使用不到 3 次
工具佔據居家收納空間，造成資源浪費
鄰居想互借，卻缺乏信任與損壞賠償的保障
租借店租金高、據點少、品項受限，且需親自往返

## Slide 3: 解決方案：ShareBox
以「社區」為單位的工具共享 App
地圖搜尋附近鄰居的閒置工具
App 內聊天媒合，約定借用與歸還
押金代管 + 雙向評價，建立鄰里信任

## Slide 4: 核心功能
工具刊登：拍照、選分類、設定押金
附近工具地圖與清單搜尋
借用申請與訂單即時聊天
押金代管與金流（綠界 ECPay）
歸還確認與雙向評價
推播通知（申請、同意、歸還提醒）

## Slide 5: 目標市場與商業模式
目標市場：都會區公寓大廈住戶，約 350 萬戶
免費版 + Premium 訂閱（每月 99 元）
每筆付費借用，平台抽取 10% 服務費
市場尚無直接競品，以信任機制為差異化

## Slide 6: 專案團隊（5 人）
專案經理：林佳穎
後端工程師：陳冠宇
前端／App 工程師：張哲瑋
UI/UX 設計師：吳采潔
行銷企劃：黃柏翔

## Slide 7: 專案時程與里程碑
M1 需求確認與設計：2026 年 1–2 月
M2 MVP 開發：2026 年 3–5 月
M3 封閉測試（Beta）：2026 年 6–7 月
M4 正式上線：2026 年 8 月

## Slide 8: 專案預算概覽
總預算：新台幣 480 萬元
人事費：320 萬元
雲端與基礎設施：40 萬元
行銷推廣：80 萬元
其他與雜支：40 萬元

## Slide 9: 首年目標 KPI
累積下載數：10,000
月活躍用戶（MAU）：3,000
每月成功借用：500 筆
Premium 付費轉換率：8%

## Slide 10: 結語
ShareBox 期望成為台灣社區鄰里最被信任的工具共享平台
讓閒置工具流動起來，減少浪費、連結鄰里
謝謝聆聽！