# ShareBox 專案啟動會議 會議記錄

| 會議名稱 | ShareBox 專案啟動會議（Kick-off Meeting） |
| --- | --- |
| 會議日期 | 2026-01-08（星期四）14:00–16:00 |
| 會議地點 | 公司 3 樓會議室 A |
| 主持人 | 林佳穎（專案經理） |
| 出席人員 | 林佳穎、陳冠宇、張哲瑋、吳采潔、黃柏翔 |
| 列席人員 | 外部法律顧問 王律師 |
| 記錄 | 吳采潔 |

# 一、會議目的

正式啟動 ShareBox 社區共享工具平台專案，確認專案目標、範圍、時程、預算與團隊分工。

# 二、討論事項

## 1. 專案願景與目標

願景：成為台灣社區鄰里之間最被信任的工具共享平台。

首年目標：累積下載 10,000、月活躍用戶 3,000、每月成功借用 500 筆。

## 2. MVP 範圍

第一版納入工具刊登、附近搜尋、借用流程、押金金流、評價等核心功能。

信用評分機制與平台保險列為第一版目標功能，視開發進度調整。

## 3. 時程規劃（里程碑）

| 里程碑 | 工作內容 | 期間 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 需求確認與 UI/UX 設計 | 2026-01 ~ 2026-02 |
| M2 | MVP 開發 | 2026-03 ~ 2026-05 |
| M3 | 封閉測試（Beta） | 2026-06 ~ 2026-07 |
| M4 | 正式上線 | 2026-08 |

## 4. 預算

專案總預算核定為新台幣 480 萬元，分配如下：

| 項目 | 金額（萬元） |
| --- | --- |
| 人事費 | 320 |
| 雲端與基礎設施 | 40 |
| 行銷推廣 | 80 |
| 其他與雜支 | 40 |
| 合計 | 480 |

## 5. 團隊分工

| 成員 | 職務 | 負責範圍 |
| --- | --- | --- |
| 林佳穎 | 專案經理 | 進度控管與需求規格 |
| 陳冠宇 | 後端工程師 | API 與資料庫 |
| 張哲瑋 | 前端／App 工程師 | iOS／Android App |
| 吳采潔 | UI/UX 設計師 | 介面設計與使用者測試 |
| 黃柏翔 | 行銷企劃 | 上線推廣與社區合作 |

# 三、決議事項

| 編號 | 決議內容 |
| --- | --- |
| R-01 | 專案正式啟動，總預算核定為新台幣 480 萬元。 |
| R-02 | 採四階段里程碑推進，預計 2026 年 8 月正式上線。 |
| R-03 | MVP 範圍以核心借用流程為主，信用評分與保險視進度納入。 |
| R-04 | 每兩週召開一次進度會議，開發團隊每週召開技術週會。 |

# 四、待辦事項

| 待辦事項 | 負責人 | 期限 |
| --- | --- | --- |
| 完成需求規格書初版 | 林佳穎 | 2026-02-12 |
| 完成 UI/UX 主要畫面設計稿 | 吳采潔 | 2026-02-20 |
| 完成技術架構與技術選型文件 | 陳冠宇 | 2026-02-25 |
| 洽談平台保險合作之保險公司 | 黃柏翔 | 2026-03-15 |
| 申請 ECPay 金流與測試環境 | 陳冠宇 | 2026-03-10 |

下次會議：2026-02-26（第一次進度會議）。